|  |  |
| --- | --- |
| **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА**  **ПО ТАРИФАМ**  (ФСТ РОССИИ) ЗАМЕСТИТЕЛЬ **РУКОВОДИТЕЛЯ**  Китайгородский пр., д. 7, г.Москва, 109074, К-74  Тел. (495) 710-49-22, факс 620-14-83  Е-mail: [Elektro@fstrf.ru](mailto:Elektro@fstrf.ru)  <http://www.fstrf.ru>  \_\_\_\_11.06.2008\_\_\_№\_\_НБ-3199/12\_\_\_\_  На № от . | Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О требованиях к инвестиционным программам на 2009г. |  |  |
|  |  |  |  |

Как следует из подпункта 10 пункта 10 Правил государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004г. №109, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов представляют в ФСТ России, с соответствующими обоснованиями, инвестиционные программы сетевых, энергоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в электроэнергетической отрасли.

В этой связи, доводим до сведения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов необходимый перечень информации для обоснования инвестиционных программ, в соответствии с которым должны представляться материалы.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

## Н.Г. Бакаев

Косарев Сергей Игоревич

710-4924

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАМ

Инвестиционная программа сетевых, энергоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в электроэнергетической отрасли (далее – инвестиционная программа), рассматривается ФСТ России при её согласовании регулирующими органами субъекта Российской Федерации в целом по субъекту Российской Федерации и утверждении руководителем субъекта Российской Федерации.

Представляемая инвестиционная программа должна включать в себя инвестиционные программы каждой организации, осуществляющей передачу электрической энергии по распределительным сетям, энергоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в электроэнергетической отрасли (далее – регулируемые организации) на территории субъекта Российской Федерации.

Инвестиционные программы регулируемых организаций, переходящих к регулированию тарифов методом доходности инвестированного капитала, предоставляются на долгосрочный период регулирования, составляющий 3 года. Инвестиционная программа регулируемой организации формируется в разбивке по годам и основным направлениям инвестиций, к которым относятся:

капитальные вложения на производственное развитие, включая новое строительство, реконструкцию и технологическое перевооружение, расходы на оборудование, не входящее в сметы строек, и другие капитальные вложения;

капитальные вложения в строительство непроизводственной сферы;

инвестиции в нематериальные активы и прочие финансовые вложения.

Инвестиционная программа должна включать в себя описание всех инвестиционных проектов, которые планируется осуществить за время действия инвестиционной программы. Инвестиционные проекты, входящие в состав долгосрочных инвестиционных программ, составляются на весь срок реализации проектов до ввода объекта в эксплуатацию.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемую деятельность, должна содержать следующие материалы:

- список инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы;

- бизнес-план и пояснительную записку по каждому инвестиционному проекту;

- проектно-сметную документацию по каждому инвестиционному проекту (смету затрат). В отношении организаций, переходящих к регулированию тарифов методом доходности инвестированного капитала, обоснование стоимости инвестиционных проектов может осуществляться с применением методов сравнения аналогичных осуществляемых инвестиционных проектов.

- информацию об источниках финансирования инвестиционной программы, с разбивкой по годам и разделением на собственные и привлеченные средства. В числе собственных источников финансирования отдельно выделяется плата за технологическое присоединение, средства от эмиссии акций, нераспределенная прибыль и амортизация (для организаций, не применяющих метод доходности инвестированного капитала). В числе других источников финансирования выделяются бюджетные средства (с разбивкой по уровням бюджета), лизинг, средства, полученные от выпуска корпоративных облигаций, банковские кредиты и другие источники финансирования;

- расчет количества условных единиц, относящихся к активам, используемым для осуществления регулируемой деятельности по передаче электрической энергии, в разбивке по годам долгосрочного периода регулирования;

- расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы, включая оценку налоговых и амортизационных отчислений;

- пояснительную записку с аналитической информацией об исполнении инвестиционной программы за предшествующий период регулирования и текущий год;

- сведения о заключенном инвестиционном соглашении (проекте инвестиционного соглашения и стадии согласования) между участниками инвестиционной деятельности, в рамках которой реализуется инвестиционные проекты (если такие соглашения существуют).

В пояснительной записке к каждому инвестиционному проекту необходимо отразить:

- сроки реализации инвестиционного проекта;

- обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта, включающее:

1. описание проблемы, которую призвано ликвидировать строительство (реконструкция, модернизация) данного объекта (прогнозируемый дефицит мощности, сетевые ограничения и т.п.);

2. сравнительный анализ (технический, финансовый, временной и т.д.) различных способов решения проблемы, описанной в п. 1;

3. согласование инвестиционной программы с ОАО "СО ЕЭС" (при строительстве новых объектов) для организаций, осуществляющих передачу электрической энергии по распределительным сетям;

- обоснование объемов необходимых финансовых ресурсов с расчетом стоимости всего инвестиционного проекта и отдельных его составляющих - оборудования, работ по монтажу, пуску-наладке и др. Регулирующие органы могут запрашивать у организаций дополнительные обосновывающие материалы, включая договоры, сметы, калькуляции и др;

- обоснование возможности технической реализации инвестиционного проекта, включающее:

1. возможность поставки планируемого к монтажу оборудования в планируемые сроки, наличие предварительных договоренностей с производителями;

2. возможность выдачи мощности, потребность во вводимой мощности и т.п.;

- расчет срока окупаемости капитальных вложений, оценка эффекта (экономического, технологического) от их осуществления.

Инвестиционные проекты, связанные со строительством объектов электроэнергетики, в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности подлежат следующим видам обязательной государственной экспертизы:

- экспертизе промышленной безопасности, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- экологической экспертизе, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

При рассмотрении ФСТ России инвестиционной программы фиксируется перечень инвестиционных проектов, объем необходимых финансовых ресурсов на весь срок реализации каждого проекта в разрезе источников с разбивкой по годам. На следующий период регулирования инвестиционная программа подлежит уточнению с учетом ее фактической реализации за прошедший год. При этом увеличение общего объема финансовых ресурсов по инвестиционному проекту возможно только в исключительных случаях при представлении в ФСТ России дополнительных материалов, обосновывающих данное увеличение.

Формат заполнения инвестиционных программ по субъекту Российской Федерации [прилагается](file:///C:\Users\Ольга\YandexDisk\НД-Э\Приказы\инвест\Письмо%20фст%20от%2011.06.08\Vid_IP_2009-1.xls).